附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

参考模板

项目名称：塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金

实施单位（公章）：沙湾市金沟河镇财政所

主管部门（公章）：沙湾市金沟河镇财政所

项目负责人（签章）：柏晓飞

填报时间：2023年03月06日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金用于金沟河村、南干渠村、三道湾村、柳树沟村人居环境改善。金沟河村绿化、净化及广场设施建设，栽种风景树300棵，铺设滴灌设施500米；南干渠村水塔维修、插卡安装插入式水表安装工程，安装插卡式水表210个，水塔维修、顶部防水110平米，维修水塔阀门8个；目柳树沟村村内林带绿化给水灌溉，安装节水滴灌8163.27米；三道湾村主干道路面加宽及路边林床新建。此项目的实施为群众提供良好的生活环境，改善村民人居环境。

（二）项目预算绩效目标设定情况

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。  
（1）总体目标
金沟河村绿化、净化及广场设施建设，栽种风景树300棵，铺设滴灌设施500米；南干渠村水塔维修、插卡安装插入式水表安装工程，安装插卡式水表210个，水塔维修、顶部防水110平米，维修水塔阀门8个；目柳树沟村村内林带绿化给水灌溉，安装节水滴灌8163.27米；三道湾村主干道路面加宽及路边林床新建。
（2）阶段性目标
金沟河村绿化、净化及广场设施建设，栽种风景树300棵，铺设滴灌设施500米；南干渠村水塔维修、插卡安装插入式水表安装工程，安装插卡式水表210个，水塔维修、顶部防水110平米，维修水塔阀门8个；目柳树沟村村内林带绿化给水灌溉，安装节水滴灌8163.27米；三道湾村主干道路面加宽及路边林床新建。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金
（2）绩效评价范围：
1.项目范围： 塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）项目资金管理情况分析

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优秀”。详见附件1。

（二）项目管理情况分析

1.立项依据充分性
塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目设立依据为塔城地区文件：塔地财教[塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，同时没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。此项指标权重为4分，实际得分4分。
2.立项程序规范性
该项目严格按照项目规定程序申报设立，根据上级相关文件要求，组织场委会开会仔细研究，同时与主管单位相关工程师论证、评估，编制完成了《地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目的实施方案》，并提交沙湾市财政局行评审，审批文件、材料符合相关要求，该项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。此项指标权重为3分，实际得分3分。
3.绩效目标合理性
沙湾市金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目项目在实施前已完成绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。此项指标权重为2分，实际得分2分
4.绩效指标明确性
沙湾市金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目实施前已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应。此项指标权重为2分，实际得分2分。
5.预算编制科学性
沙湾市金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目的预算严格按照项目资金要求及《金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目的实施方案》编制，已经过科学论证，预算内容与项目实施方案内容相匹配，严格把控预算，预算额度测算依据充分，严格按照《金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金分配汇总表》额度标准编制预算，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。此项指标权重为3分，实际得分3分。
6.资金分配合理性
沙湾市金沟河镇人民政府金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金分配依据《金沟河镇人民政府塔地财乡财【2021】15号沙财字【2022】12号自治区农村综合改革转移支付资金项目的实施方案》执行，资金分配依据充分，资金分配额度合理，且与沙湾市金沟河镇人民政府实际相适应。此项指标权重为3分，实际得分3分。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.资金到位率
 实际到位资金80万元，预算资金80万元，资金到位率100%；此项指标权重为5分，实际得分5分。
2.预算执行率
年初预算数0万元，全年预算数80万元，全年执行数 80万元，预算执行率为100%；此项指标权重为5分，实际得分5分。
3.资金使用合规性
本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项指标权重为5分，实际得分5分。
4.管理制度健全性
沙湾市金沟河镇人民政府已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。此项指标权重为4分，实际得分4分。
5.制度执行有效性
根据现场调研和资料抽查情况，沙湾市金沟河镇人民政府严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证，一事一议大本子等相关资料分类归档，制度执行有效。此项指标权重为4分，实际得分4分。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

1.产出数量
实际完成率：数量指标：指标1：受益村队（个），指标值：=4个，实际完成值：4 个，指标完成率100.00%；
指标2：栽种风景树（棵），指标值：>=300棵，实际完成值：300颗，指标完成率100.00%；
指标3：垃圾桶购置数量（个），指标值：>=120个，实际完成值：120个，指标完成率100.00%；
指标4：主干道路面加宽及路边林床新建护坡（公里），指标值：>=1.20公里，实际完成值：1.2公里，指标完成率100.00%；
指标5：节水滴灌管道长度（米），指标值：>=8163.27米，实际完成值：8163.27米，指标完成率100.00%；
指标6：插卡式水表安装（个），指标值：>=210个，实际完成值：210个，指标完成率100.00%。
故此项指标权重为8分，实际得分8分。
2.产出质量
质量达标率：质量指标：指标1：项目验收合格率（%），指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100.00%。故此项指标权重为8分，实际得分8分。
3.产出时效
完成及时性：本项目按照合同约定，已在规定的时间（2022年1月1日至2022年12月31日）完成，故此项指标权重为7分，实际得分7分。
4.产出成本
成本节约率：指标1：栽种风景树成本（万元），指标值：<=8万元，实际完成值：8万元，指标完成率100.00%；指标2：购置垃圾桶成本（万元），指标值：<=3.22万元，实际完成值：3.22万元，指标完成率100.00%；
指标3：村主干道路面加宽及路边林床新建护坡成本（万元/公里），指标值：<=16.67万元/公里，实际完成值：16.67万元/公里，指标完成率100.00%；
指标4：滴灌安装工程（万元），指标值：<=20万元，实际完成值：20万元，指标完成率100.00%；
指标5：插卡式水表安装成本（万元），指标值：<=11.34万元，实际完成值：11.34万元，指标完成率100.00%；
故此项指标权重为7分，实际得分7分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“增强基层党组织组织力战斗力”，指标值：有所增强，实际完成值：达成年度指标。增强了基层党组织组织力战斗力，能更好的服务群众；此项指标权重为6分，实际得分6分。
生态效益指标：评价指标“改善农村人居环境”，指标值：有效改善，实际完成值：达成年度指标,改善了农村人居环境。此项指标权重为7分，实际得分7分。
可持续影响指标：评价指标“长期保障平稳进行”，指标值：长期，实际完成值：达成年度指标。该项目的实施更好的发挥了党组织的凝聚力。此项指标权重为7分，实际得分7分。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

服务对象满意度指标：评价指标“受益群众满意度（%）”，指标值：≥95%，实际完成值：96%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为30个样本，有效调查问卷25份。其中，统计“满意度”的平均值为96%。此项指标权重为10分，实际得分10分。

（三）其他

本项目预算执行率为100.00%，指标总体完成率为10.00%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

（一）主要经验及做法
我单位严格按照相关绩效管理的文件规定，及年初制定的监控工作计划，及时准确的做好本年度的绩效监控工作；按时对所有项目支出及部门整体支出进行绩效监控并形成分析资料，分析资金使用的合规、合理性，对有异议的资金支出及时进行纠正。确保每笔资金支出都能最大限度发挥效益。（二）存在的问题及原因分析
该项目实施过程中对资金支付进度有待加强，对项目实施内容有待细化，分析资金使用的合规、合理性，对有异议的资金支出及时进行纠正，确保每笔资金支出都能最大限度发挥效益，并以此保障单位工作的顺畅运行。