沙湾市乡村振兴局2022年财政资金绩效

自评报告

项目名称：沙湾市2022年示范村基础设施建设项目

项目单位：沙湾市乡村振兴局

主管部门：沙湾市委农村工作领导小组暨乡村

振兴领导小组

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

根据塔城地区财政局《转发自治区财政厅关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财扶[2021]19号），其中9533万元，用于沙湾市2022年示范村基础设施建设项目的工程建设。建设覆盖面广，涉及11个乡镇的89个村，建设内容涵盖防渗渠、农田节水灌溉；乡村道路、村庄供排水工程、人行道；农机大院、大马力农用车及配套农机具整地机等，投资效益明显。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

沙湾市2022年示范村基础设施建设项目从项目产出指标、效益指标以及满意度指标三个大类对衔接资金制定绩效目标。并且顺利完成年初设定的年度总体目标，本项目设置年度总体目标6项。（1）完善相关村队村级渠系、村巷道渠、村组道路等基础设施建设，改善农村环卫、排污设施条件；                                       （2）建设农产品初级加工配套设施，促进乡村产业振兴；                                            （3）促进当地社会主义新农村的建设、提升当地产业结构调整；（4）构建和谐社会、稳步推进环境、经济、社会协调的发展；（5）建设农机大院2座、沉淀池23座，采购大马力农用车及配套农机具整地机4辆、青储收割机1辆，村级防渗渠39公里、村巷道渠80公里；（6）铺设排水管网15公里、供水管网22公里等等农村排污设施条件，进一步改善农村环卫设施条件。

二、绩效自评工作开展情况

该项目于2022年12月完工验收后，我单位于2023年1月开展项目自评工作，通过查阅项目档案资料、实地查验、等方式进行自评工作基础资料收集，梳理项目实施建设情况、资金拨付使用情况，对沙湾市2022年示范村基础设施建设项目的产出指标、效益指标、满意度指标3个方面进行自评，分析项目实施过程中存在的问题及成因，及时总结经验，提出有效的改进措施，进一步改进和加强财政专项扶贫资金的管理，为以后项目实施管理提供指导，逐步树立以结果为导向，讲求绩效的观念，推动财政资金聚力增效。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

- 根据塔城地区财政局《转发自治区财政厅关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（塔地财扶[2021]19号），到位自治区衔接资金9533万元。

- 2、项目资金执行情况分析

沙湾市2022年示范村基础设施建设项目资金9533万元，已支出9533万元，支付执行率100%。

3、项目资金管理情况分析

沙湾市建立严格的资金使用审批制度，规范支付审批程序；严格实行招投标制，实行合同管理制，进行资金源头控制；划拨资金必须依据合同，按工程进度分期拨付，由分管领导签发支付证书，经各级、各部门审核人员审核签字，报经市分管领导批准后，财务人员据以办理支付。

- （二）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析

- 农机大院（评价目标值：=2座，业绩值：=2座）；沉砂池（评价目标值：=23座，业绩值：=23座）；大马力农用车及配套农机具整地机（评价目标值：=4辆，业绩值：=4辆）；青储收割机（评价目标值：=1辆，业绩值：=1辆）；排水管网（评价目标值：≥15公里，业绩值：=15公里）；供水管网（评价目标值：≥22公里，业绩值：=22公里）；沥青道路（评价目标值：≥26公里，业绩值：=26公里）；人行道（评价目标值：≥32000平方米，业绩值：=32000平方米）；路平石（评价目标值：≥54公里，业绩值：=54公里）；边坡硬化（评价目标值：≥8000平方米，业绩值：=8000平方米）；防渗渠（评价目标值：≥39公里，业绩值：=39公里）；巷道渠（评价目标值：≥80公里，业绩值：=80公里）；滴灌管网（评价目标值：≥2公里，业绩值：=2公里）；节水滴灌（评价目标值：≥3000亩，业绩值：=3000亩）；机耕道（评价目标值：≥16公里，业绩值：=16公里）；工程验收合格率（评价目标值：=100%，业绩值：=100%）；完成时间（评价目标值：=2022/11/15，业绩值：=2022/11/15）；项目资金管理支持（评价目标值：=9533万元，业绩值：=9533万元）。

- 2、效益指标完成情况分析

长期保障平稳进行（评价目标值：=有效保障，业绩值：=有效保障）；建筑使用年限（评价目标值：≥50年，业绩值：=50年）；大棚使用年限（评价目标值：≥25年，业绩值：=25年）；道路使用年限（评价目标值：≥8年，业绩值：=8年）；受益人口数（评价目标值：≥53400人，业绩值：=53400人）；提升公共服务水平（评价目标值：=显著提升，业绩值：=显著提升）；改善农村排污设施条件（评价目标值：=进一步改善，业绩值：=进一步改善）；改善农村环卫设施条件（评价目标值：=进一步改善，业绩值：=进一步改善）。

该项目建设主要利益相关者为项目区域及周边的群众。整体而言，项目对于区域内的群众具有明显的正面影响。由于该片区的发展，项目建成后可以改善未来该片区群众的生活环境以及配套的基础设施改善，增加就业机会，未来将使当地群众直接享受到本项目带来的便利。更大范围、更深程度地影响城市开发建设进程，促进区域内文化、教育和卫生等公共服务设施的配套建设，对该区域发展具有深远的影响。

- 3、满意度指标完成情况分析

受益群众满意度（评价目标值：≥90%，业绩值：=100%）

通过发放群众满意度调查表等形式，对该项目的实施进行测评，调查结果表明，群众对该项目的实施满意度很高，受益群众满意度为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行进度与绩效指标无偏差。

（二）下一步改进措施

1、预算安排和执行方面改进措施

提高工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行分析，加建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审核制度；

2、制度建设方面改进措施

完善部门预算绩效运行键控制度；建立结构性预算绩效管理制度。

3、项目管理方面改进措施

加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

4、资金管理方面改进措施

为提高建设资金使用效率，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照上级专项资金管理方法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监督和检查，加强财务管理工作。要坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行，进一步细化预算编制，提高预算年初到位率，加强对预算执行的跟踪分析。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评通过实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，是否完成了预期绩效目标等开展了自评。最终绩效评价应得分100分，绩效自评实际得分100分，自评报告完成后在沙湾市人民政府网站公示7天，无异议。