附件2：

财政项目支出绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：沙改发字【2021】161号-沙湾新建6家乡镇卫生院污水处理系统建设项目（援疆资金）

项目单位：沙湾市卫生健康委员会

主管部门：沙湾市卫生健康委员会

2023年03月09日

一、项目概况

（一）项目概况

1.项目背景
根据塔地财建【2021】95号、沙财建【2021】35号文件下拨援疆资金113.2万元，截止2022年12月该项目已完成100%，投入资金113.2万元，用于沙湾市6家乡镇卫生院（沙湾市金沟河镇卫生院、乌兰乌苏镇卫生院、西戈壁镇卫生院、商户地乡卫生院、柳毛湾镇卫生院、老沙湾镇卫生院）污水处理系统建设项目。

2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况
（1）主要内容及实施情况

计划完成我市6家乡镇卫生院污水处理系统建设项目。坐落位置：沙湾市金沟河镇卫生院、乌兰乌苏镇卫生院、西戈壁镇卫生院、商户地乡卫生院、柳毛湾镇卫生院、老沙湾镇卫生院，项目建设面积≥10平方米。项目实施将有助于改善水质，使水的污染程度大幅度下降；改善生态环境；促进水循环利用；提高水的利用效率；降低由于污染物排放对环境的危害。

（2）资金投入和使用情况
塔地财建【2021】95号、沙财建【2021】35号文件下拨援疆资金113.2万元，年初未做预算，该项目年中下达113.2万元，截止年末，项目资金到位113.2万元，资金到位率100%，支出113.2万元，项目资金预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
1.项目绩效总目标
计划完成我市6家乡镇卫生院污水处理系统建设项目。项目建设面积≥10平方米，项目实施将有助于改善水质，使水的污染程度大幅度下降；改善生态环境；促进水循环利用；提高水的利用效率；降低由于污染物排放对环境的危害。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：根据塔地财建【2021】95号、沙财建【2021】35号沙湾市6家乡镇卫生院（沙湾市金沟河镇卫生院、乌兰乌苏镇卫生院、西戈壁镇卫生院、商户地乡卫生院、柳毛湾镇卫生院、老沙湾镇卫生院）污水处理系统建设项目。

（2）绩效评价范围：
1.项目范围：塔地财建【2021】95号、沙财建【2021】35号沙湾市6家乡镇卫生院污水处理系统建设项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（三）绩效评价工作过程

按照绩效自评工作要求，成立绩效评价工作小组，组长和组员对相关的政策法规进行了认真学习，根据各项目的具体实施情况而制定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标及满意度指标体系。成员由各项目科室干部及财务人员组成的领导小组，项目科室负责提供数据，财务负责收集整理报送绩效工作。

三、综合评价情况及评价结论

沙湾市6家乡镇卫生院污水处理系统建设项目资金是执行符合业务管理的规定；项目的管理、相关专业人员均落实到位，能按照方案和计划执行；项目无调整，资料齐全；项目建立了监控结果反馈和应用机制，资金使用依据合规，无虚列套取项目支出，无超标准开支。综合评价结论项目执行良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照绩效自评工作要求，建立绩效评价工作小组，对相关的国家政策、法规进行了认真学习，根据各项目的具体情况制定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标及满意度指标体系。成员由各项目科室干部及财务人员组成的领导小组，项目科室负责提供数据，财务负责收集整理报送绩效工作。所有项目均有绩效评价领导小组集体决议．

（二）项目过程情况

我市按照国家卫健委等十部委发布的《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》要求，要在2022年实现我市建成6家乡镇卫生院建成污水处理系统，我单位分管项目的领导和业务科室负责人严格按照上级要求完成各项工作指标，督促项目进度，得到了上级领导对此项工作的肯定．同时单位严格按照专项资金管理和使用，确保资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。

（三）项目产出情况

污水处理项目规模（平方米），（评价目标值≥10平方米、业绩值10平方米）；项目建设数量（个），（评价目标值6个、业绩值6平方米）；项目验收合格率（%），（评价目标值=100%、业绩值100%）；项目完成时限，（评价目标值2022年6月30日前、业绩值2022年6月30日前）；项目建设资金（万元），（评价目标值≤113.2万元、业绩值113.2万元）；降低排放污染物对环境的危害，（评价目标值：有效，业绩值：达成年度指标）；项目可持续影响年限（年），（评价目标值：≥5年，业绩值：≥5年）；受益单位满意率：（评价目标值：≥95%，业绩值100%）。

（四）项目效益情况

降低排放污染物对环境的危害，（评价目标值：有效，业绩值：达成年度指标）；项目可持续影响年限（年），（评价目标值：≥5年，业绩值：≥5年）。

我市6家乡镇卫生院污水处理系统项目在上级领导的支持下和本单位领导干部的努力下加快了项目建设的进度，沙湾市6家乡镇卫生院污水处理系统建设项目113.2万元的援疆资金及时拨付，保障该项目顺利进行，保障人民群众身体健康．达到群众满意率，受益单位满意率：（评价目标值：≥95%，业绩值100%）。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行情况良好，

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验和做法：(一)上级领导和本单位领导对此项工作的重视，使单位的项目分管领导和相关业务科室负责人对此项工作引起高度重视。
（二）专项资金专款专用专帐，业务科室提供相关材料，及时按照项目进度提供支付凭据，不得挪用和挤占。2、存在的问题及原因分析：该项目建设在6家乡镇卫生院，使用的援疆资金，属于固定资产的列入项目支出单位。

七、有关建议

加强项目实施和管理。一是抓落实：要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查：经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进项目顺利实施。

八、其他需要说明的问题

单位无其他需要说明的问题