2023年沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村

自然沟整治项目绩效自评总结报告

（2023年度）

项  目  名   称： 沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目

实施单位（公章）：沙湾市乡村振兴局

主管部门（公章）：沙湾市委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组

项目负责人（签章）：赵栋

填报时间：2024年2月28日

沙湾市乡村振兴局2023年财政衔接推进乡村振兴

补助资金沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村

自然沟整治项目绩效自评总结报告

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

1.下达预算情况

本项目下达资金275.40万元，其中中央衔接资金275.40万元。具体如下：

根据沙湾市财政局《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（沙财振[2023]3号）提前下达中央财政衔接资金275.40万元；

项目情况

根据我市财政衔接推进乡村振兴补助资金安排，该项目主要是对博尔通古乡建设自然沟整治项目

沙湾市农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组于2022年12月25日下发《关于沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目实施方案的批复》（沙党农领字[2022]25号）批复该项目实施方案。

财政投资：275.40万元。

主要建设内容：为村内约0.5公里自然沟整治，巷道边坡、护坡等设施治理。

## （二）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

本项目根据《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件要求，结合本项目实际，设置了沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目项目绩效目标。具体绩效目标设置如下：

1.项目绩效总体目标

于2023年11月15日前支付275.40万元，预期建设内容修整具有防洪及景观功能的自然沟长度0.5公里，铺设人行道面积1791㎡，铺设立缘石长度995m， 铺设平缘石长度995m，村人居环境整治个数1个，预计工程验收合格率达到100%，通过完善村内巷道护坡等设施治理，改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量，较大程度改善当地环境和乡村状况，有助于提升乡村形象，受益人口561人，同时为改善优化乡村的投资环境、加快乡村化进程创造有利条件。

2.具体绩效指标见下表：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修整具有防洪及景观功能的自然沟长度（公里） | ≥0.5公里 |
|  |  |  | 铺设人行道面积（平方米） | ≥1791㎡ |
|  |  |  | 铺设立缘石长度（米） | ≥995m |
|  |  |  | 铺设平缘石长度（米） | ≥995m |
|  |  |  | 村人居环境整治个数（个） | ≥1个 |
|  |  | 质量指标 | 工程项目质量合格率（%） | =100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2023年11月 |
|  |  | 成本指标 | 自然沟整治成本（万元） | ≤230.41万元 |
|  |  |  | 铺设人行道成本（万元） | ≤30万元 |
|  |  |  | 铺设立缘石成本（万元） | ≤7万元 |
|  |  |  | 铺设平缘石成本（万元） | ≤8万元 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限（年） | ≥50年 |
|  |  | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 有效提高 |
|  |  |  | 受益人口数（万元） | ≥561人 |
|  |  | 生态效益指标 | 改善博尔通古乡喀拉巴斯陶村环境 | 有效改善 |
|  |  |  | 改善乡村整体生态化建设 | 有效改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 （%） | ≥90% |

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）自评工作开展范围

本次绩效评价遵循《国务院办公厅关于转发<财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法>的通知》（国办发〔2018〕35号）和《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）等文件精神，及《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)等文件规定，对2023年度我单位实施的沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目项目开展绩效评价，主要通过分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展自评工作。

## （二）自评工作开展对象

本次绩效自评开展对象为乡村振兴局2023年度实施的沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目。

## （三）自评工作开展时间

2023年12月25日至2024年3月6日开展自评工作。

## （四）自评工作开展方式

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《自治区财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》(新财预〔2019〕170号)文件精神，认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

赵栋任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。

刘园园任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。

贾艳任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写项目绩效评价报告。

第四阶段：撰写与提交评价报告

项目撰写绩效评价报告，按照财政局绩效自评管理要求统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。

第五阶段：归集档案

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

本项目全部预算资金275.40万元，实际到位275.41万元，全部为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，资金预算到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

本项目全部预算资金275.40万元，全年执行数260.3万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

根据衔接资金管理使用办法，设置了独立的财务管理机构，配备会计机构负责人1名，会计员1名，会计人员分工明确，职责清楚，出纳人员不兼管稽核，严格执行财政部关于基本建设财务管理的相关规定和办法，严格执行国有建设单位会计制度，建立适合本项目业务特点和管理要求的内部会计控制制度，制定会计人员岗位责任制和财务收支审批制度，并组织实施。项目在资金管理使用过程中，严格按照相关规定执行，做到了单独核算，项目资金的使用严格按照工程进度拨款，由甲方代表及上级主管领导签发资金提款单后，方可拨付项目资金，使项目资金全部用到工程中。严格执行塔城地区《关于转发<新疆维吾尔中央扶贫资金管理办法>的通知》（塔地财扶[2017]32号）的文件规定，做到了本项目资金专款专用。在加强纪检、财政、审计日常监督管理的同时，确保资金使用安全、合规。

（二）绩效目标完成情况分析

截止2023年12月31日，本项目预算执行率达100%。通过实施沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目项目，解决修整具有防洪及景观功能的自然沟长度0.5公里，铺设人行道面积1791㎡，铺设立缘石长度995m， 铺设平缘石长度995m，村人居环境整治个数1个。项目最终自评得分为100分。

本项目共设置绩效指标一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，具体情况如下：

### 1.产出指标完成情况分析

### （1）数量指标

修整具有防洪及景观功能的自然沟长度（公里）：年度指标值等于0.5公里，全年实际值0.5公里。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

铺设人行道面积（平方米）：年度指标值等于1791平方米，全年实际值 1791平方米；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

铺设立缘石长度（平方米）：年度指标值等于995米，全年实际值 995米；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

铺设平缘石长度（平方米）：年度指标值等于995米，全年实际值 995米；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

村人居环境整治个数（个）：年度指标值等于1个，全年实际值 1个；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

### （2）质量指标

项目验收合格率（%）：年度指标值等于100%，全年实际值100%。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

### （3）时效指标

项目完成及时率（%）：年度指标值等于100%，全年实际值100%。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

项目完成时间（年/月）：年度指标值：2023年11月，全年实际值：2023年10月。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

### （4）成本指标

自然沟整治成本（万元）：年度指标值小于等于230.409848万元，全年实际219.45万元。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

铺设人行道成本（万元）：年度指标值小于等于30万元，全年实际29.06万元。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为3分，实际得分为3分。

铺设立缘石成本（万元）：年度指标值小于等于7万元，全年实际4.90万元。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为2分，实际得分为2分。

铺设平缘石成本（万元）：年度指标值小于等于8万元，全年实际6.92万元。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为2分，实际得分为2分。

### 2.效益指标完成情况分析

### （1）经济效益指标

“无此项指标”。

### （2）社会效益指标

提高生活质量： 年度指标值：有效提升，全年实际值：有效提升；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

项目受益户数（人）：年度指标值等于561人，全年实际值561人；指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

### （3）生态效益指标

改善博尔通古乡喀拉巴斯陶村环境：指标值为“有效改善”，全年实际值为达到“年度指标”。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

改善乡村整体生态化建设指标，指标值为“有效改善”，全年实际值为达到“年度指标”。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为5分，实际得分为5分。

### （4）可持续影响指标

项目使用年限（年）：年度指标值等于50年，全年实际值50年。指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

3.满意度指标

受益群众满意度（%）：年度指标值大于等于90%，全年实际值95%.指标完成率为100%，偏差率为0%；该指标分值为10分，实际得分为10分。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）偏离绩效目标的原因

2023年度 沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村自然沟整治项目项目的绩效目标和各项具体绩效指标已经全部达成，不存在偏离绩效目标的情况。

### （二）下一步改进措施

1、预算安排和执行方面改进措施

提高工作人员对预算执行的重视程度，加强预算执行分析，加建立部门预算编制环节的绩效计划和绩效审核制度；

2、制度建设方面改进措施

完善部门预算绩效运行键控制度；建立结构性预算绩效管理制度。

3、项目管理方面改进措施

加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

4、资金管理方面改进措施

为提高建设资金使用效率，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照上级专项资金管理方法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监督和检查，加强财务管理工作。要坚持先有预算，后有支出，严格按批准的预算执行，进一步细化预算编制，提高预算年初到位率，加强对预算执行的跟踪分析。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，本项目实施达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，严格执行《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，能按照实施方案执行项目管理，达成预期指标，资金使用、管理、保障到位，严格执行相关制度，能按照实施方案执行项目管理，通过项目的实施，改善了所在区域的社会环境及生态环境。进而改善生活水平和居住、生活质量，促进了乡村居民物质文明和生活质量全面提高。减少空气污染前提下，为居民提供舒适的生活空间。

本项目，综合自评得分为100分。

本项目绩效自评报告将按照规定要求，通过门户网站或张榜公示等方式向社会公开，接受社会监督。