沙湾市水利管理站整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：沙湾市水利管理站

填报时间：2024年03月12日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.部门主要职能

1.主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水利设施、河系及其堤坝线的管理与保护。

（4）负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库及大坝的安全监管，负责水利水电工程质量监督管理，指导水利建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作，组织实施水利工程建设监督。

（5）开展水利科技和对外合作工作。

（6）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。

（7）认真及时地执行完成市委、市政府、水利局及相关的上级部门下达的工作任务。

2.部门机构设置及人员构成

沙湾市水利管理站无下属单位：下设下设 10个处室，分别是：金沟河水管站、头浮渠管理站、窝巴特水管所、东湾节水站、沙湾河管理站、柳树沟水库、千泉湖水库管理站、宁家河水库、小分地水库、大南沟渠首。

沙湾市水利管理站单位现有编制数125个。实有人数384人，其中：在职153人，比上年增加3人；退休231人，比上年减少3人。

- 部门单位年度重点工作

1.年度工作计划

- 一是全面落实以行政“一把手”负责制为核心的防汛抗旱责任制，进一步完善防汛度汛预案，积极与气象、水文部门沟通协作，及时掌握水、雨情，为科学防洪调度提供第一手依据。

- 二是加强水库安全运行管理，加强与各流域管理单位联系，及早做好防汛抗旱各项准备工作，对水库及易洪易灾部位加强巡查，及时消除各类安全隐患。

- 三是结合河长制工作，加强河道清淤清障工作，做到防汛物资储备、机械准备到位，落实防汛抢险、防汛值班等防汛措施，充分发挥山洪灾害预警平台作用，坚持依法防洪、科学防洪，确保我市安全度汛。

- 四是认真落实好2023年维修项目工程，加强组织领导，充分结合辖区小型水库工程状况，提前统筹、谋划好下一年维修养护项目内容，同时，做好与项目设计单位沟通，按照工作程序要求，编制小型水库维修养护工程实施方案。

- 五是积极争取财政资金，抓紧修复各类水毁灾损水利设施，确保灌溉用水需求和汛期安全。

2.年度总体绩效目标

确保水库正常运行，最大限度发挥有限财政资金的作用，保障水资源的合理开发利用，指导水利行业供水和乡镇供水工作，保障水利设施、河系及其堤坝线的管理与保护，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库及大坝的安全监管，认真对水利水电工程质量进行监督管理，指导水利建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作，组织实施水利工程建设监督，开展水利科技和对外合作工作，防治水旱灾害，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，同时认真及时的执行完成市委市政府、水利局及相关的上级部门下达的工作任务。

3.机构人员保障情况

沙湾市水利管理站2023年通过本部门预算支出，确保了153名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及231名离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。同时，保障了部门全年正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。

为进一步推进单位年度重点工作落地生效，我单位成立了以站长为组长、各副站长为副组长，各业务股室和财务室为成员的重点工作小组，办公室设在办公室，负责牵头完成年度重点工作。

沙湾市水利管理站单位年度重点工作小组成员如下：

组  长：王盛江站长

副组长：徐永林副站长

成  员：张文涛财务科科长

冯婉萍办公室主任

- 部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门单位预算编制及分配依据

本单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按其支出性质分为公共管理事务类项目和发展建设类项目。公共管理事务类项目反映用于社会管理、公共事业发展、社会保障等方面的项目资金。发展建设类项目反映用于城乡公共基础设施和社会事业建设与维护等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.分配结果

本单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

预算编制和分配符合本部门职责和任务要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。整体绩效目标与预算确定的资金相匹配。

3.年初预算安排规模

2023年整体支出年初预算为6287.76万元。

基本支出年初预算为2319.60万元，主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。

项目支出年初预算为3968.16万元，其中：塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算（市域节水型社会节水补助项目）项目40万元，主要用于节水型社会建设；塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算（取水口取水检测计量项目）项目112万元，主要用于保证使用即上线，保证用水信息的及时上传及统计；沙湾市水利管理站2023年日协贷款项目项目90万元，主要用于偿还第二十五第二十六次日协贷款；沙湾市水利管理站2023年网络通讯费项目9.16万元，主要用于支付水利管理站2023年网络费；沙湾市水利管理站2023年各站所冬季取暖费项目15万元，主要用于支付水利管理站2023年取暖费；水利管理站塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算中型灌区改造项目3650万元，主要用于完成总长度48.23km的渠道改造；水利管理站塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算小型水库维修养护项目52万元，主要用于对四座水库进行维修改造。

4全年预算安排规模

2023年整体支出年初预算为6287.76万元，预算调整数为4948.99万元，全年预算数为11236.74万元。

基本支出年初预算为2319.60万元，预算调整数为289.44万元，全年预算数为2609.03万元。主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。

项目支出年初预算为3968.16万元，预算调整数为957.97万元，全年预算数为4926.13万元。其中：塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算（市域节水型社会节水补助项目）项目年初预算为40万元，预算调整数为0万元，全年预算数为40万元，主要用于节水型社会建设；塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算（取水口取水检测计量项目）项目年初预算为112万元，预算调整数为0万元，全年预算数为112万元，主要用于保证使用即上线，保证用水信息的及时上传及统计；沙湾市水利管理站2023年日协贷款项目年初预算为90万元，预算调整数为0万元，全年预算数为90万元，主要用于偿还第二十五第二十六次日协贷款；沙湾市水利管理站2023年网络通讯费项目年初预算为9.16万元，预算调整数为0万元，全年预算数为9.16万元，主要用于支付水利管理站2023年网络费；沙湾市水利管理站2023年各站所冬季取暖费项目年初预算为15万元，预算调整数为0万元，全年预算数为15万元，主要用于支付2023年各站所冬季取暖费；水利管理站塔地财农[2022]46号沙财农[2022]31号提前下达2023年中央水利发展资金预算中型灌区改造项目年初预算为3650万元，预算调整数为0万元，全年预算数为3650万元，主要用于完成总长度48.23km的渠道改造；关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知[地下水超采治理]项目年初预算为0万元，预算调整数为124.1万元，全年预算数为124.1万元，主要用于地下水超采治理；塔地财农[2022]51号-2022年农业生产和水利救灾资金（第九批）项目年初预算为0万元，预算调整数为100万元，全年预算数为100万元，主要用于水毁修复项目；水利管理站2023年项目待摊投资费用项目年初预算为0万元，预算调整数为243.24万元，全年预算数为243.24万元，主要用于玛河防洪治理工程勘察设计费、沙湾市大南沟水库建设工程前期勘察设计费、玛纳斯河沙湾市柳毛湾沙门子村段林木补偿费、沙湾市宁家河东湾镇四道班至张家庄村段中小河流治理工程林木补偿费、宁家河中型灌区林木补偿费；市级配套井电双控建设项目一期、二期、调度中心、鑫科兴商贸有限公司、翠山绿化项目尾款项目年初预算为0万元，预算调整数为234.91万元，全年预算数为234.91万元，主要用于井电双控建设项目一期、二期、调度中心、鑫科兴商贸有限公司、翠山绿化项目尾款；沙湾市水利管理站修建宁家河中小河流防洪堤长度项目年初预算为0万元，预算调整数为125.72万元，全年预算数为125.72万元，主要用于支付玛河灌区、金沟河灌区、宁家河灌区农田灌溉测算分析款、沙湾市宁家河东湾镇四道班至张家庄村段中小河流治理工程三标段工程款；2022年、2023年“为民办实事”工作专项经费项目年初预算为0万元，预算调整数为130万元，全年预算数为130万元，主要用于2022年、2023年“为民办实事”工作专项经费。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

- 预算管理情况

### 1.管理制度健全性

本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定了《沙湾市水利管理站部门单位预算绩效管理工作实施办法》《沙湾市水利管理站单位财务管理制度》等较为健全的各项管理制度，并严格按照相关管理制度文件要求范围使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息，有效提高了本单位高效地履行工作职能，较好地促进了相关事业的发展。

### 2.资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

### 3.预决算信息公开性

按照塔城地区财政局预决算信息公开工作要求，我单位在塔城地区政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公”经费预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。

三、基本支出预算安排及支出情况

1.基本支出情况

2023年，沙湾市水利管理站基本支出年初预算金额为2319.60万元，实际支出金额为2319.60万元，预算执行率为100%；年中调整预算金额为357.62万元，调整后基本支出总预算金额为2609.03万元，全年基本支出总预算执行率为100%。

综上所述，我单位基本支出预算总额为2609.03万元，实际支出总额为2609.03万元，预算总执行率为100%，其中人员经费2516.71万元，公用经费92.32万元。

本单位基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

2.“三公”经费情况

本单位坚决贯彻落实中央、自治区、地委行署厉行勤俭办公的工作要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例

》，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公”经费只减不增。2023年“三公”经费预算为24.6万元，实际支出21.64万元，较上年“三公”经费决算支出21.19万元，增加0.45万元，增加2.15%；增加的原因是：因疫情结束，本年外出驾车出差较上年增加，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为1.6万元，实际支出1.6万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为23万元，实际支出20.05万元，各项支出均符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

- 项目支出预算安排及支出情况

1.项目支出情况

2023年，沙湾市水利管理站项目支出年初预算金额为3968.16万元，实际支出金额为2474.67万元，预算执行率为62.36%。年中调整预算金额为957.97万元，调整后项目支出预算总额为4926.13万元，全年项目预算支出总额为2474.67万元，预算总执行率为50.24%。

2023年，沙湾市水利管理站共有12个中央、自治区、地区及本级财力安排的项目，已实施完成项目10个、未完成项目2个。具体项目实施及资金支出情况如下：（全年所有项目按照中央专项、自治区专项、地区本级项目一一列示）

- 中央、自治区及地区专项：

- 塔地财农[2022]46号-提前下达2023年中央水利发展资金预算（市域节水型社会节水补助项目）项目，预算金额40万元，全年执行金额40万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

- 塔地财农[2022]46号-提前下达2023年中央水利发展资金预算（取水口取水检测计量）项目，预算金额112万元，全年执行金额31.75万元，执行率28.35%；

塔地财农[2022]46号-提前下达2023年中央水利发展资金预算（中型灌区改造）项目，预算金额3650万元，全年执行金额1301.14万元，执行率35.65%；

- 塔地财农[2022]46号-提前下达2023年中央水利发展资金预算（小型水库维修养护项目）项目，预算金额52万元，执行金额52万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

- 市域节水型社会节水补助项目、小型水库维修养护、地下水超采治理、取水口取水检测计量项目目前已完成100%，中型灌区改造目前因工程开工较晚等原因未能完成。

- 塔地财农[2023]9号-关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知[地下水超采治理]项目，预算金额124.1万元，全年执行金额124.1万元，执行率100%；项目为跨年项目，因2023年开工较晚，导致当年未完成工程任务。

塔地财农[2021]61号-沙湾市宁家河东湾镇四道班至张家庄村段中小河流治理工程，预算金额100.97万元，执行金额100.97万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

塔地财农[2022]51号-2022年农业生产和水利救灾资金（第九批）项目，预算金额100万元，执行金额100万元，执行率100%；项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

- 2022年、2023年“为民办实事”工作专项经费，预算金额130万元，执行金额120万元，执行率92.31%；项目已部分实施完成。

- 以上项目是本单位2023年度实施的中央、自治区及地区专项项目。

- 本级项目：

- 水利管理站2023年项目待摊投资费用项目，预算金额243.24万元，执行金额243.24万元，执行率100%；项目已部分实施完成。

- 市级配套井电双控建设项目一期、二期、调度中心、鑫科兴商贸有限公司、翠山绿化项目尾款，预算金额234.91万元，执行金额234.91万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

- 沙财字[2023]6号-沙湾市2023年农田灌溉测算分析项目工程款，预算金额24.75万元，执行金额24.75万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

- 沙湾市水利管理站2023年各站所冬季取暖费，预算金额15万元，执行金额10.49万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

- 沙湾市水利管理站2023年日协贷款项目，预算金额90万元，执行金额85.56万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

- 沙湾市水利管理站2023年网络通讯费，预算金额9.16万元，执行金额5.94万元，执行率64.85%；项目已部分实施完成。

以上项目是本单位2023年度实施的本级专项项目。

2.专项资金总投入及实际使用情况分析

2023年，中央和自治区专项转移支付预算安排专项资金5868万元，实际使用1548.81万元，结转4319.19万元。结转项目主要为：

1.提前下达2023年中央水利发展资金预算项目结转资金2429.29万元，结转原因为项目招标时间较晚，2023年工程未完工；

2.2023年中央水利发展资金预算项目结转资金1689.9万元，结转原因为项目招标时间较晚，2023年未开工。

- 部门单位整体支出绩效分析

- （一）指标一：

“宁家河灌区渠道改造长度”指标，预期指标值为“>=48.23千米”，年中绩效运行监控完成值为“38.6千米”，全年实际完成指标值为“48.23千米”，全年指标完成率为80%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格保障水资源的合理开发利用，指导水利行业供水和乡镇供水工作。通过宁家河灌区渠道改造工作的有效完成，进一步完善灌区管理体系建设，促进灌区可持续发展和水资源高效利用。

综上，该指标分值18分，得14.4分。

- （二）指标二：

“改造渠系建筑物”指标，预期指标值为“=32座”，年中绩效运行监控完成值为“=25座”，全年实际完成指标值为“25座”，全年指标完成率为80%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格保障水资源的合理开发利用，指导水利行业供水和乡镇供水工作。通过宁家河灌区渠道改造工作的有效完成，进一步完善灌区管理体系建设，促进灌区可持续发展和水资源高效利用。

综上，该指标分值18分，得14.4分。

- （三）指标三：

“完成小水库维修养护”指标，预期指标值为“=4座”，年中绩效运行监控完成值为“4座”，全年实际完成指标值为“4座”，全年指标完成率为100%。通过加强水库安全运行管理，加强与各流域管理单位联系，达到及早做好防汛抗旱各项准备工作的目的，对水库及易洪易灾部位加强巡查，及时消除各类安全隐患。

（四）指标四：“高效节水灌溉率”指标，预期指标值为“=40%”，年中绩效运行监控完成值为“40%”，全年实际完成指标值为“40%”，全年指标完成率为100%。通过加强水库安全运行管理，加强与各流域管理单位联系，达到及早做好防汛抗旱各项准备工作的目的，对水库及易洪易灾部位加强巡查，及时消除各类安全隐患。

综上，该指标分值18分，得18分。

（五）指标五：

“维护的机井数”指标，预期指标值为“140座”，年中绩效运行监控完成值为“140”，全年实际完成指标值为“140”，全年指标完成率为100%。达到提高监测计量覆盖面、提升监测计量数据质量、加强监测计量成果应用的目的，为实施水资源刚性约束制度，促进生态文明建设和高质量发展提供有力支撑。

综上，该指标分值18分，得18分。

- 评价结论

2023年度沙湾市水利管理站部门整体支出绩效自评综合得分82.8分，评价结果为“良”。

- 存在的主要问题及原因分析

- 年初预算规划的车辆运行维护费，不能满足实际公用车辆运行维护费支出，导致年末车辆运行维护费金额有所短缺。连年增加的办公要求，现有的办公经费远远不能满足，办公场所、办公设备更是老旧，影响办公质量。

- 目前对各项工作的宣传不到位，只重视了量化工作，忽视了基础管理、基础服务工作。

（一）绩效管理方面

- 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。

- 预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

（二）资产管理方面

- 1、资产管理制度不规范、不完整。例如资产出租出借资产未履行报批手续、未委托第三方中介机构进行租金评估、未通过合法的交易机构进行公开招租。

- 2、固定资产日常管理不够规范。未能及时按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件规定定期对固定资产进行盘点。未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理。导致固定资产财务报表与决算报表数据有一定误差。

（三）业务管理方面

- 1、单位部分项目完成不及时。按照《关于下达2023年中央水利发展资金预算》（塔地财农〔2013〕9号），本单位实施的地下水超采项目和中小河流项目，因工程招标时间较晚，未能及时开工实施，导致完工不及时。

- 2、项目管理制度不健全。

（四）预算管理方面

- 1、经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

- 2、财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或验收的影响。

六、改进措施和建议

1.高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力，做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，。

2.加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财政支出。

3.严格财务管理，提高工作效率，在保证资金安全的前提下加快资金支出进度，支出条件已经成熟的项目，抓紧报销，尽快形成有效支出。

4.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，对于硬性指标的考核，每月由财务部门核定数据后给各部门，部门依据硬性指标的达成率核算。

5.财务人员加强对专业知识和相关政策法规的培训，组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识等方面的培训。

七、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》