自治区财政项目支出绩效评价报告

（2023 年度）

项目名称：沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目

项目单位：沙湾市第七小学

主管部门：沙湾市教育和科学技术局

项目负责人：王立新

填报时间：2024年3 月  30日

# 一、基本情况

（一）项目概况：

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目工程立项批准文号沙发改字【2019】173号对沙湾市第七小学院内进行施工，新建教学及教学辅助用房一栋，总建筑面积3628.9平方米，檐高16.65米，跨度19.5米，地上四层，及配套建设附属设施，签约合同价8777365.93元。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。

（1）总体目标

对沙湾市第七小学院内进行施工，新建教学及教学辅助用房一栋，总建筑面积3628.9平方米，檐高16.65米，跨度19.5米，地上四层，及配套建设附属设施，签约合同价8777365.93元。

（2）阶段性目标

对沙湾市第七小学院内进行施工，新建教学及教学辅助用房一栋，总建筑面积3628.9平方米，檐高16.65米，跨度19.5米，地上四层，及配套建设附属设施，签约合同价8777365.93元。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政局委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目资金

（2）绩效评价范围：项目范围：沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

- （三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为63分，绩效评级为“合格”。详见附件1。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.立项依据充分性

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目立项依据沙发改字【2019】173号项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

此项指标权重为4分，实际得分4分。

2.立项程序规范性

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。根据沙发改字【2019】173号精神进一步解决周边学生就近入学，解决学校学生大班额教学压力，优化学校办公环境，提升教学水平。

此项指标权重为3分，实际得分3分。

3.绩效目标合理性

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目其中一级指标3个，二级绩效目标7个，三级绩效目标7个。项目绩效目标结合实际工作内容设立，具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，达到预期的目标。与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

此项指标权重为2分，实际得分2分

4.绩效指标明确性

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目资金目标细化为具体的绩效指标，指标设置合理，明确。绩效目标清晰、可衡量。

此项指标权重为2分，实际得分2分。

5.预算编制科学性

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目根据沙发改字【2019】173号精神进一步解决周边学生就近入学，解决学校学生大班额教学压力，优化学校办公环境，提升教学水平。符合实际情况，该项目资金为135万元，与项目内容一致，疫情防控隔离点改造及设备购置资金项目工作任务相匹配。

## 此项指标权重为3分，实际得分3分。

## 6.资金分配合理性

沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目根据沙发改字【2019】173号文件的实施方案及上级主管单位相关要求进行，与沙湾市实际相适应。

## 此项指标权重为3分，实际得分3分。

- （二）项目过程情况

## 1.资金到位率

实际到位资金135万元，预算资金135万元，资金到位率100%。此项指标权重为5分，实际得分5分。

- 2.预算执行率

- 年初预算数135万元，全年预算数135万元，全年执行数135万元，预算执行率为100%。此项指标权重为5分，实际得分5分。

- 3.资金使用合规性

- 本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项指标权重为5分，实际得分5分。

4.管理制度健全性

- 制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。此项指标权重为4分，实际得分4分。

5.制度执行有效性

根据现场调研和资料抽查情况，沙湾市第七小学严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。此项指标权重为4分，实际得分4分。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

实际完成率：数量指标：指标1：项目个数（个），指标值：=1个，实际完成值：1个，指标完成率50%。此项指标权重为8分，实际得分4分。

2.产出质量

质量达标率：质量指标：指标1：校舍项目验收合格率（%），指标值：=100% ，实际完成值：0% ，指标完成率0 %。此项指标权重为8分，实际得分0分。

3.产出时效

完成及时性：本项目按照合同约定，规定的时间（2020年7月4日至2021年8月1日）未完成。此项指标权重为7分，实际得分0分。

4.产出成本

项目成本为135万元，沙湾县第七小学教学及教学辅助用房建设项目资金135万元，已全部支付完成。此项指标权重为7分，实际得分7分。

- 项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分2分。

1.项目效益

（1）实施效益

社会效益指标：评价指标“有效改善学校教学环境”，指标值：有效保障，实际完成值：未达成年度指标且效果较差。本项目的实施切实确保了学校工作的顺利进行，为教学环境提供了有力保障。实行严格的目标管理与考核，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。此项指标权重为10分，实际得分2分。

可持续影响指标：评价指标“项目可持续影响年限（年）”，指标值：1年，实际完成值：达成年度指标。项目可持续影响年限为1年。本项目的实施改造及使用正常，根据提升教学环境的变动进行调整。此项指标权重为10分，实际得分0分。

（2）满意度

服务对象满意度指标：评价指标“收益人群满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为100个样本，有效调查问卷100份。其中，统计“100”的平均值为98%。此项指标权重为10分，实际得分10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为45.71%，二者之间的偏差值为54.29%，大于20%。因此本项目没有较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较低。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

补助资金要及时足额的拨付给各项目单位，无截留、挪用及改变专项资金的用途等。对项目单位专项资金的使用情况进行跟踪和监督，并定期对执行单位专项资金进行检查，使专项资金充分发挥效应。

项目资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付都要求用途合理，手续齐全。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。提升观念，认识预算工作的重要性；明确预算目标，加强预算编制工作的科学性和有效性。

## （二）存在的问题及原因分析

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

# 七、其他需要说明的问题

本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。

# 八、有关建议

1、建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。

2、建议在进行绩效目标设定时，考虑成本指标的设置，社会效益指标的可衡量性，及时对项目运行情况进行监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。