沙湾市2023年、2024年中央及自治区财政衔接资金结余资金拟调剂使用情况表

| 序号 | 项目名称 | 资金来源文号 | 工程规模 | 衔接资金投资 | 中标价 | 项目前期费 | 调减金额 | 调增金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | -1563000 | 1563000 |  |
| 1 | 沙湾市博尔通古乡 喀拉巴斯陶村民宿 建设项目 | 《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕8号) | 开发旅游民宿2180平方米，主要包括餐厅、 业务用房、民宿。配套建设烧烤廊架、道路 、停车场、围栏等设施。 | 13226919.55 | 13226919.55 | 33400 | -0.22 |  |  |
| 2 | 沙湾市博尔通古乡 喀拉巴斯陶村自然 沟整治项目 | 《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕8号) | 村内约0.5公里自然沟整治，巷道边坡、护 坡等设施治理。 | 2708966.22 | 2739098.48 | 15000 | -9900 |  |  |
| 3 | 沙湾市大泉乡杨家 庄村麻酱鸡蛋加工 厂建设项目 | 《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕8号) | 新建生产车间及保鲜库900平方米，新建生 产线一条，主要包括：鸡蛋清洗机、杀菌锅 、真空包装机、裹泥机、打码机、卤锅、剥 壳机等相关设备的采购安装。业务用房及展 厅325平方米。相关配套设施建设。 | 5402496.41 | 5402496.41 | 9496.41 | -5186 |  |  |
| 4 | 沙湾市大泉乡中泉 村基础设施建设及 人居环境整治项目 | 《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕8号) | 新建人行道1万平方米及平缘石、立缘石， 巷道渠5公里及公共厕所、巷道标识牌、垃 圾收集站等。 | 5313885.69 | 5541750.51 | 30800 | -5662 |  |  |
| 5 | 沙湾市西戈壁镇 2023年农村公路维 修养护项目 | 《关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》塔地财振〔2022〕8号 | 对损毁路面进行修整，修整面积为 8364.67m². | 990000 | 993000 |  | -815 |  |  |
| 6 | 沙湾市博尔通古乡 喀拉巴斯陶村农房 节能改造及人居环 境整治建设项目 | 《关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕9号) | 农房节能改造15228平方米，给水管网1303 米，分户式污水处理设备51套，人行道2公 里，公厕1座，安装道路标识牌及垃圾分类 亭等。 | 5034413.7 | 5015918.8 | 13400 | -5094.9 |  |  |
| 7 | 沙湾市老沙湾镇老 沙湾新村排水管网 及农机购置项目 | 《关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕9号) | 新建排水管网6.9公里，购置大马力采收机1 台 。 | 6015154.78 | 6013101.64 |  | -2053.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -3968.86 |  |  |
| 8 | 沙湾市乌兰乌苏镇 皇宫新村壮大农村 集体经济建设项目 | 《关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕9号)《关于调整2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(沙财振〔2023〕4号) | 新建设施农用大棚4座，总建筑面积6750平 方米；购置垃圾清运车及清雪车各1辆。 | 2600000 | 249.286873 | 24000 | -3330.03 |  |  |
| 9 | 沙湾市2023年监测 户人居环境整治建 设项目 | 《关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(塔地财振〔2022〕9号)《关于调整2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(沙财振〔2023〕4号) | 新建住房一套，圈舍4座，建设相关庭院设 施。 | 500000 | 496235.19 |  | -3764.81 |  |  |

沙湾市2023年、2024年中央及自治区财政衔接资金结余资金拟调剂使用情况表

| 序号 | 项目名称 | 资金来源文号 | 工程规模 | 衔接资金投资 | 中标价 | 项目前期费 | 调减金额 | 调增金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 沙湾市商户地乡机 械设备采购项目 | 塔地财振〔2023〕11号《关于调整提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 采购除雪车和压缩式垃圾车各一辆 | 820000 |  |  | -23225.04 |  | 注 |
|  |  |  |  |  |  |  | -700000 |  |  |
| 11 | 沙湾市博尔通古乡 机械设备采购项目 | 塔地财振〔2023〕11号《关于调整提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 沙湾市博尔通古乡阔克加依达克社区采购3 方斗装载机1台(含扫雪滚头)。博尔通古 乡哈拉干德社区采购垃圾车1辆(含垃圾 桶 ) 。 | 800000 |  |  | -800000 |  |  |
| 12 | 沙湾市2025年监测 户到户产业补助项 目 | 塔地财振〔2022〕8号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 20户监测户到户产业补助 | 63000 |  |  |  | 0.22 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕8号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 9900 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕8号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 5186 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕8号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 5662 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕8号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 815 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕9号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 5094.9 | 5 泳 |
|  |  | 塔地财振〔2022〕9号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 2053.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3968.86 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕9号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 3330.03 |  |
|  |  | 塔地财振〔2022〕9号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 3764.81 |  |
|  |  | 塔地财振〔2023〕11号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 23225.04 |  |

沙湾市2023年、2024年中央及自治区财政衔接资金结余资金拟调剂使用情况表

| 序号 | 项目名称 | 资金来源文号 | 工程规模 | 衔接资金投资 | 中标价 | 项目前期费 | 调减金额 | 调增金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 沙湾市人畜安全饮 水配套设施建设项 目 | 塔地财振〔2023〕11号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 | 7套水处理设备，1套硫化物超标水处理设备 及附属设施。 | 1500000 |  |  |  | 700000 |  |
|  |  | 塔地财振〔2023〕11号《关于调整2023年、2024年中央及自治区衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》 |  |  |  |  |  | 800000 |  |

附件2

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 |  |  | 调整下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-沙湾市人畜安全饮水配套设施建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 沙湾市水利管理站 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 产业发展 口 | 民生保障 □ | 基础设施 √ |  | 行政运行 □ |  |
| 项目概况 | 中长期规划(名称、文号，仅指常年项目) |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法(名称、文号) |  |  | 《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021)19号〕 《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(新财规〔2021)11号〕 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法回项目法 □ 据实据效□ 因素法与项目法相结合□ |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  | 根据衔接资金管理办法，资金支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮 扶机制、易地搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收、培育和壮大特色优势产业，发展新型农村集体经济，补齐必 要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设短板，兴边富民、人口较少民族发展、民族村寨发展，欠发达国有 农牧林场专项任务等。 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 7套水处理设备，1套硫化物超标水处理设备及附属设施。 |  |  |  |  |
|  | 申报(补助)条件 |  |  | 项目已纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，符合财政衔接推进乡村振兴补助资金使用条件。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2025年1-12月 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 中长期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 150 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 150 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 中长期目标(20××年—20××+n年) |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  | 严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固 “两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，有效改善村容村 貌，提升基础设施条件，提高群众生活条件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值(包 含数字及文 字描述) |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: |  | 数量指标 | 资金、项目大平台录入率 |  | 100% |
|  |  |  | …… |  |  | 国库集中支付管理执行率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1: |  | 质量指标 | 公示公告执行情况 |  | 100% |
|  |  |  | …… |  |  | 项目资金安排实名情况 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 地(州、市)下达资金时限 |  | ≤5日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1: |  | 社会效益 指标 | 脱贫地区经济活力和发展后劲 |  | 逐步增强 |
|  |  |  | …… |  |  | 农村人居环境状况 |  | 明显改善 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 指标1: |  | 满意度指标 | 脱贫户满意度 |  | ≥95% |
|  |  |  | …… |  |  | 群众认可程度 |  | ≥90% |

附件2

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 |  |  | 调整下达2023年、2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-沙湾市2025年监测户到户产业补助项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 沙湾市农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 产业发展 口 | 民 生 保 障 □ | 基 础 设 施 √ |  | 行政运行 □ |  |
| 项目概况 | 中长期规划(名称、文号，仅指常年项目) |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法(名称、文号) |  |  | 《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021)19号〕 《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(新财规〔2021〕11号) |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法☑项目法 口 据实据效 口 因素法与项目法相结合 口 |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  | 根据衔接资金管理办法，资金支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮 扶机制、易地搬迁后续扶持、脱贫劳动力就业增收、培育和壮大特色优势产业，发展新型农村集体经济，补齐必 要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设短板，兴边富民、人口较少民族发展、民族村寨发展，欠发达国有 农牧林场专项任务等。 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 20户监测户到户产业补助。 |  |  |  |  |
|  | 申报(补助)条件 |  |  | 项目已纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库，符合财政衔接推进乡村振兴补助资金使用条件 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2025年1-12月 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 中长期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 6.3 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 6.3 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0 |  |
| 总体目标 | 中长期目标(20××年—20××+n年) |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  | 严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固 “两不愁三保障”成果，加强项目资产的管理和监督，有效改善村容村 貌，提升基础设施条件，提高群众生活条件。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值(包 含数字及文 字描述) |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: |  | 数量指标 | 资金、项目大平台录入率 |  | 100% |
|  |  |  | …… |  |  | 国库集中支付管理执行率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1: |  | 质量指标 | 公示公告执行情况 |  | 00% |
|  |  |  | …… |  |  | 项目资金安排实名情况 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 地(州、市)下达资金时限 |  | ≤5日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1: |  | 社会效益 指标 | 脱贫地区经济活力和发展后劲 |  | 逐步增强 |
|  |  |  | …… |  |  | 农村人居环境状况 |  | 明显改善 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 指标1: |  | 满意度指标 | 脱贫户满意度 |  | ≥95% |
|  |  |  | …… |  |  | 群众认可程度 |  | ≥90% |